**Отчет о проведенной работе в области дорожной деятельности, благоустройства и ЖКХ на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района за первое полугодие 2021 года**

**Ι. Водопроводное хозяйство:**

Силами МУП «Водоканал» муниципального образования Усть-Лабинский район устранены аварии на водопроводных сетях Воронежского сельского поселения. В настоящее время ведутся работы по переподключению абонентов к новому водопроводу по ул. Ленина.

**Жилищный фонд:**

До жильцов многоквартирного дома доведена информация о необходимости проведения работ по содержанию дома в осенне-зимний, весенне-летний период. Идет подготовка к осенне-зимнему периоду, но работы по проверке дымоходов и опрессовке в настоящее время не проводятся.

**Газоснабжение:**

Ведется работа по актуализации схемы газоснабжения. Изготовлена проектно-сметная документация на газопровод по ул. Советская – ул. Кирпичная

**Электроснабжение:**

- В первом квартале 2021 года проведены работы по ремонту системы уличного освещения 5,6 км, замена и ремонт светильников – 131 тыс.руб.

- Проведен ремонт системы уличного освещения 6,0 км, замена ламп, ремонт пунктов учета на 4-х ТП, на сумму 110 тыс.руб.

 **Дорожное хозяйство:**

- Зимнее содержание дорог, очистка от снега, внесение песко-соляной смеси 353 тыс.руб.

Проведен ремонт УДС сельского поселения:

- положено новое асфальтовое покрытие по ул. Чапаева, ул. Вокзальная, ул. Бальбуха, ул. Мира – на сумму 7,2 млн.руб.

- дорожная разметка – 361,5 тыс.руб.

- дорожные знаки - 110 тыс.руб.

- ремонт тротуара по ул. Ленина -288,2 тыс.руб.

- ямочный ремонт 326 м2 -326 тыс.руб.

**Благоустройство:**

- ликвидация стихийных свалок – 90 м3 – 66 тыс.руб.,

- сбор биоотходов – 1,2 тонн, 15 тыс.руб.

- ликвидация стихийных свалок - 40 м3 -35 тыс.руб.;

- покос сорной растительности 12,5 га – хоз.способ,;

- ремонт мемориала «Родина-Мать» - 1783,3 тыс.руб.